Execução de Checklists

Portal-ES

1. Checklists
1.1 Checklist para verificação

Categoria	Checklist	Avaliação
Estrutura	O código implementa completamente e adequadamente o design?	Atende
	O código está bem estruturado (formatado, em estilo adequado, visualmente)?	Atende

	O armazenamento é feito de forma eficiente?	Atende
	Todos os comentários estão consistentes com o código?	Atende
Variáveis	As variáveis estão definidas propriamente com nomes consistentes e claros?	Atende

Programação Defensiva	Os dados corretos estão sendo operados corretamente?	Atende
	Todos os arquivos utilizados são checados pela sua existência antes de serem utilizados? E eles são corretamente deixados no estado necessário após o programa terminar?	Atende

1.2 Checklist para implementação do backlog

Backlog	Avaliação
Deve ser uma aplicação web.	Atende
O site deverá possuir um campo de pesquisa, para que seja possível obter informações específicas.	Atende, porém há chaves duplicadas e em maiúsculo, correção solicitada
O site deverá possuir todas as áreas de conhecimento contidas no PPC.	Atende
O site deverá todas as áreas de conhecimento e as disciplinas contidas no SWEBOK.	Atende
O site deverá ser composto de três camadas.	Atende
A 1° camada deverá conter dados/informações relevantes à área de TI e a Engenharia de Software com o objetivo de atrair usuário à obter mais informações.	Atende
A 2° camada deverá conter dados/informações superficiais a respeito do curso de Engenharia de Software.	Atende
A 3° camada deverá conter dados/informações mais detalhadas a respeito do curso de Engenharia de software relacionados ao PPC e ao SWEBOK.	Atende
O site deverá conter as funções de download do documento PPC, este em PDF.	Atende
O site deverá possuir responsividade.	Atende
O site não fará uso de serviços remotos.	Atende
Não será necessário login para nenhuma das funcionalidades do site.	Atende

2. Relatório
      O andamento corresponde a etapa atual do projeto. Há chaves duplicadas e em maiúsculo no Json que contem o PPC, correção solicitada.